Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 6/II//2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 04.12.2006 r.

### WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  W  LATACH  2007 - 2011

| 1. | 010 | 01010 | Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę północnej i południowej części gminy Żabia Wola – dokumentacja | Gmina Żabia Wola | 2007 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 600 | 60014 | Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów – Tarczyn na odcinku Mszczonów - Piotrkowice | Powiat Grodziski | 2007-2008 | 67.000,00 | 67.000,00 | - | - |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Musuły - Zalesie | Gmina Żabia Wola | 2007 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
| 4. | 700 | 70005 | „Zdrowe Gminy – zdrowi mieszkańcy” – Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych dla mieszkańców gmin Żabia Wola i Radziejowice | Gmina Żabia Wola | 2007-2011 | 605.800,00 | 131.684,00 | - | 474.116,00 - EOG |
| 5. | 700 | 70005 | Gminne Centrum Zdrowia – modernizacja i termoizolacja istniejącego budynku ochrony zdrowia | Gmina Żabia Wola | 2007 | 346.000,00 | 136.000,00 | 210.000,00 | - |
| 6. | 750 | 75023 | Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola | Gmina Żabia Wola | 2006-2007 | 220.300,00 | 110.150,00 | 110.150,00 | - |
| 7. | 750 | 75095 | Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Żabia Wola | Gmina Żabia Wola | 2006-2007 | 2.380.000,00 | 127.002,00 | - | 2.252.998,00 - dotacja |
| 8. | 900 | 90001 | Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego | Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” | 2005-2009 | 181.414,00 | 181.414,00 | - | - |
| 9. | 900 | 90001 | Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego | Gmina Żabia Wola | 2005-2009 | 3.629.836,00 | 737.116,00 | 2.212.080,00 | 680.640,00 - Pożyczka |
| 10. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | Gmina Żabia Wola | 2007 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
|  |  |  | RAZEM: |  |  | 9.680.350,00 | 2.240.366,00 | 4.032.230,00 | 3.407.754,00 |
| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania/programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady | Środki własne | UE | INNE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| ROK 2007 |

| ROK 2008 |
| --- |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Grzegorzewice – Skuły (I etap) | Gmina Żabia Wola | 2008-2009 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 1.125.000,00 | - |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Żelechów (ul. Topolowa) | Gmina Żabia Wola | 2008 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
| 3. | 600 | 60014 | Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 38510 Mszczonów – Tarczyn na odcinku Mszczonów - Piotrkowice | Powiat Grodziski | 2007-2008 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - |
| 4. | 700 | 70005 | „Zdrowe Gminy – zdrowi mieszkańcy” – Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych dla mieszkańców gmin Żabia Wola i Radziejowice | Gmina Żabia Wola | 2007-2011 | 627.896,00 | 94.185,00 | - | 533.711,00 - EOG |
| 5. | 900 | 90001 | Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego | Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” | 2005-2009 | 214.598,00 | 214.598,00 | - | - |
| 6. | 900 | 90001 | Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego | Gmina Żabia Wola | 2005-2009 | 5.150.282,00 | 1.451.002,00 | 2.828.860,00 | 870.420,00 - Pożyczka |
| 7. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej - dokumentacja | Gmina Żabia Wola | 2008 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - |
|  |  |  | RAZEM: |  |  | 9.942.776,00 | 3.084.785,00 | 5.453.860,00 | 1.404.131,00 |
| ROK 2009 |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Grzegorzewice – Skuły (II etap) | Gmina Żabia Wola | 2008-2009 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Żelechów (ul. Krakowiańska) | Gmina Żabia Wola | 2009 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
| 3. | 700 | 70005 | Zdrowe Gminy – zdrowi mieszkańcy” – Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych dla mieszkańców gmin Żabia Wola i Radziejowice | Gmina Żabia Wola | 2007-2011 | 627.896,00 | 94.185,00 | - | 533.711,00 - EOG |
| 4. | 900 | 90001 | Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego | Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” | 2005-2009 | 172.874,00 | 172.874,00 | - | - |
| 5. | 900 | 90001 | Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego | Gmina Żabia Wola | 2005-2009 | 3.608.766,00 | 1.010.196,00 | 1.987.140,00 | pożyczka 611.430,00 |
|  |  |  | RAZEM: |  |  | 8.409.536,00 | 2.277.255,00 | 4.987.140,00 | 1.145.141,00 |
| ROK 2010 |
| 1. | 700 | 70005 | „Zdrowe Gminy – zdrowi mieszkańcy” – zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych dla mieszkańców gmin Żabia Wola i Radziejowice | Gmina Żabia Wola | 2007-2011 | 627.896,00 | 94.185,00 | - | - EOG 533.711,00 |
|  |  |  | RAZEM: |  |  | 627.896,00 | 94.185,00 | - | 533.711,00 |
| ROK 2011 |
| 1. | 700 | 70005 | „Zdrowe Gminy – zdrowi mieszkańcy” – zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych dla mieszkańców gmin Żabia Wola i Radziejowice. | Gmina Żabia Wola | 2007-2011 | 217.432,00 | 32.615,00 | - | - EOG 184.817,00 |
|  |  |  | RAZEM: |  |  | 217.432,00 | 32.615,00 | - | 184.817,00 |
| ŁĄCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2011 | 28.877.990,00 | 7.729.206,00 | 14.473.230,00 | 6.675.554,00 |

PRZEWODNICĄCY   RADY

Mirosław Bieganowski